**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАНИФОЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30.10.2017 п. Канифольный № 179**

(В редакции Постановлений

от 28.12.2018 №129,

от 28.03.2019 № 9

от 15.12.2020 № 71

от 02.12.2021 № 67

от 20.09.2022 № 85

от 25.09.2024 № 34

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование**

**городской (сельской) среды на территории Канифольнинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края»** (в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Канифольнинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», для реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Красноярского края от 02.06.2023 № 473-п, «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях и правил их предоставления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование городской (сельской) среды на территории Канифольнинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края»(в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34);
2. Опубликовать постановление в Информационном вестнике и разместить на сайте администрации Канифольнинского сельсовета- <http://kanifolny.ru/>
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации Т.А. Островень

Приложение к Постановлению

от 30.10.2017 № 179

**Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды) (далее – Программа) на территории муниципального образования Канифольнинский сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края»** (в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Канифольнинского сельсовета |
| Участники  Программы | Администрация Канифольнинского сельсовета, ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс», подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  жители п. Канифольный |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания для населенияп. Канифольный |
| Задачи  Программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;  Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства |
| Показатели Программы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в п. Канифольный.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий в п. Канифольный |
| Срок реализации Программы  (в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34) | 2024-2030 |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы[[1]](#footnote-2)  (В редакции Постановления от 28.12.2018 №129  от 28.03.2019 № 9  от 15.12.2020 № 71  от 20.09.2022 № 85  от 25.09.2024 № 34 | Всего на реализацию программы в 2019 году – 1000,64082 тыс.руб.  федеральный бюджет - 913,330 тыс.руб.  краевой бюджет 48,070 тыс.руб.  местный бюджет 19,228 тыс. руб.  иные источники 20,01282 тыс.руб.  Всего на реализацию программы в 2022 году – 3 587,52899 тыс.руб.  федеральный бюджет - 3 325,000 тыс.руб.  краевой бюджет - 175,000 тыс.руб.  местный бюджет- 34,65347 тыс. руб.  иные источники 52,87552 тыс.руб.  Всего на реализацию программы в 2023 году – 24 545,7 тыс.руб.  краевой бюджет - 24 303,3 тыс.руб.  местный бюджет- 242,4 тыс. руб.  Всего на реализацию программы в 2024 году – 4 941,6 тыс. руб.  краевой бюджет - 4 804,7 тыс.руб.  местный бюджет- 58,9 тыс. руб.  иные источники 78,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |

**2. Приоритеты**

**политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства территорий городских округов (поселений)**

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2024 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства[[2]](#footnote-3).По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2024 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5.Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6.Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8.Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн–проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и текущего состояния сферы благоустройства[[3]](#footnote-4)**

3.1. Общая характеристика

3.1.1. Численность 1315 человек, в том числе по возрасту[[4]](#footnote-5):

48 % от 18 лет до 55 женщины и до 60 мужчины (трудоспособное население) ;

32 % старше 55 лет женщины и старше 60 лет мужчины;

20 % от рождения до 18 лет;

2,6 % от 15 до 18 лет;

10 % от 7 до 15 лет; 7,4 % от 1 до 7 лет.

3.1.2.Стратегия социально – экономического развития: Проект «Стратегии социально-экономического развития Нижнеингашского района на период до 2030 года» (Раздел «Местные инициативы»)[[5]](#footnote-6)

3.1.3. Генеральный план Канифольнинского сельсовета: - находится в стадии разработки.

3.1.4. Правила землепользования: утверждены Решением Канифольнинского сельского Совета депутатов от 27.12.2012 № 43-108.

3.1.5. Правила благоустройства: утверждены Решением Канифольнинского сельского Совета депутатов от 04.08.2017 № 7-31.

3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** | | |
| 1. Количество многоквартирных домов[[6]](#footnote-7) | ед. | 23 |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 23 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[7]](#footnote-8) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | - |
| кв.м. | - |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[8]](#footnote-9) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | - |
| кв.м. | - |
| 1. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | - |
| кв.м | - |
| % | - |
| 6.Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить **по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий** многоквартирных дворов | ед | 23 |
| кв.м |  |
| % | 100 |
| **Территорииобщего пользования соответствующего функционального назначения[[9]](#footnote-10)(общественные территории)** | | |
| 7.Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,  из них: | ед | 2 |
| кв.м |  |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные |  | 2/- |
| .Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,  из них: | ед | - |
| кв.м | - |
| % | - |
| площадь | ед/кв.м | - |
| парк | ед/кв.м | - |
| сквер | ед/кв.м | - |
| набережная | ед/кв.м | - |
| иные |  | - |
| 9.Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения **нуждающихся в благоустройстве** от общего количества общественных территорий всего,  из них: | ед | 2 |
| кв.м |  |
| % | 100 |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные |  |  |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | - |
| 1. Иные показатели:   озеленение;  освещение;  твердое покрытие дорог и т.д. | - | - |

3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации с 2005 года администрацией Канифольнинского сельсовета проводятся конкурсы на «Лучшую усадьбу», «Лучший двор», «Лучших цветник» также администрация участвует в краевых конкурсах по благоустройству: «Жители за чистоту и благоустройство».

За 2014-2016 годы выполнены работы по проектам «Свет у школы - залог безопасности школьников» и «Здоровый досуг - наш общий друг» на общую сумму 644 808,83 тыс.рублей. Это позволило провести реконструкцию уличного освещения п. Канифольный в районе МБОУ «Березовская СОШ» и дома культуры: установить 15 светильников на существующие бетонные опоры, осветив находящиеся на этой территории спортивный комплекс, цветник, хоккейную коробку, памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и подходы к зданию школы, а также установить хоккейную коробку-каток, создав условия для организации спортивно-оздоровительного досуга детей и взрослого населения п. Канифольный в зимний период в вечернее время суток.

Население (школьники, студенты) привлекаются к работам по благоустройству дворовых и общественных территорий, проводятся субботники в весеннее и осеннее время года, проводится уборка несанкционированных свалок.

**4. Цели и задачи муниципальной Программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**5. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 10 к Программе.

**6. Мероприятия Программы**

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

**Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.**

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства территории Канифольнинского сельсовета.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства поселений.

Правила благоустройства территории Канифольнинского сельсовета приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр. и утверждены[[10]](#footnote-11) Решением Канифольнинского сельского Совета депутатов от 04.08.2017 № 7-31 «Об утверждении Правил благоустройства территории Канифольнинского сельсовета» на основании публичных слушаний.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования Канифольнинский сельсовет и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены в доме культуры «Лесохимик» п. Канифольный, ул. Школьная, 1, 24 июля 2017 года.

В публичных слушаниях приняли участие 45 чел., что составляет 3 % от общего количества жителей в муниципальном образовании.

Мероприятие 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.

Мероприятие 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден[[11]](#footnote-12)Решением Канифольнинского сельского Совета депутатов от 03.09.2012 № 38-90 «О создании административной комиссии» с внесенными изменениями.

Анализ работы административной комиссии в период с 2014 по 2016 года показал следующее:[[12]](#footnote-13)в 2014 году административной комиссией в сфере благоустройства рассмотрено 7 дел, в 2015 – 4 дела, в 2016 – 3 дела, т.е. по ряду причин количество административных правонарушений уменьшается.

**Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.**

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:[[13]](#footnote-14).

Постановление администрации Канифольнинского сельсовета от 08.08.2017 № 171 «Об утверждении Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды на территории Канифольнинского сельсовета и утверждении её состава»;

Постановление администрации Канифольнинского сельсовета от 25.07.2017 № 169 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды Канифольнинского сельсовета на 2018-2022 годы;

Постановление администрации Канифольнинского сельсовета от 16.08.2017 № 172 «Об утверждении Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды Канифольнинского сельсовета (в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта п. Канифольный, подлежащей благоустройству (в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34).

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству (в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34) исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие, при выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. Обеспечение трудового участия заинтересованных лиц не требующего специальной квалификации, путем выполнения иных работ (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) не предусмотрено

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края (Постановление администрации Канифольнинского сельсовета от 10.07.2017 № 165/1 «О проведении инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественно значимых территорий»).

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы муниципального образования от 25.07.2017 № 169 «О порядке представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды Канифольнинского сельсовета (в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)».

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территории межведомственной комиссией, установленном такой комиссией; Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территории, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Муниципальное образование имеет право по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Российской Федерации;

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству (в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34), согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края (Постановление администрации Канифольнинского сельсовета от 10.07.2017 № 165/1 «О проведении инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественно значимых территорий»).

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования от 25.07.2017 № 169 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды Канифольнинского сельсовета(в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта п. Канифольный, подлежащей благоустройству (в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)».

**Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования**

**7. Ресурсное обеспечение программы**

7.1. Средства на финансирование (в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34) мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач

Задача 1.

Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

Задача 2.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

**8. Управление реализацией Программы**

**и контроль за ходом ее выполнения**

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информации о ходе реализации Программы:

на официальном сайте администрации Канифольнинского сельсовета в сети «Интернет»;

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 5:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

8.4.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

8.5. «Соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ должно быль заключено не позднее 1 апреля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 апреля года предоставления субсидий - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий за исключением

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке установленном законодательством Российской Федерацией, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования»;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидий в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии».

( в редакции Постановления от 15.12.2020 № 71 и Постановления от 02.12.2021 № 67

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

(в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды»** (в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34) **на территории**

**п. Канифольный, Канифольнинского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | | |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 04.08.2017№ 7-31- по результатам публичных слушаний[[14]](#footnote-15) | | Муравьёва Марина Васильевна-зам. главы администрации | | 2024 | 2030 |  | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | |  | | 2024 | 2030 |  | Комплексных проектов:  1 этап – 1 проект;  2- этап – 2 проекта;  3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | |  | | 2024 | 2030 |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[15]](#footnote-16)  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[16]](#footnote-17) | |  | | 2024 | 2030 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | |  | | 2024 | 2030 |  |  |
| 1.6. Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | |  |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** | |  | | 2024 | 2030 |  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[17]](#footnote-18) | |  | | 2024 | 2030 |  | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% по форме согласно приложению  № 6 :к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | |  | | 2024 | 2030 |  | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[18]](#footnote-19), ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | |  | | 2024 | 2030 |  | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | |  | | 2024 | 2030 |  | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам[[19]](#footnote-20)  1 этап – 5 %;  2- этап - 20%  3- этап - 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.1.5. Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **2.2.Благоустройство общественных пространств** | |  | | 2024 | 2030 |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[20]](#footnote-21) по графику | |  | | 2024 | 2030 |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | |  | | 2024 | 2030 |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4.Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | |  | | 2024 | 2030 |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению  № 8 к Программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | |  | | 2024 | 2030 |  | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | |  | | 2024 | 2030 |  | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| 2.3.3. Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[21]](#footnote-22)** | |  | | 2024 | 2030 |  |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | |  | | 2024 | 2030 |  | Количество сходов- 2,  Собраний- 23; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[22]](#footnote-23) | |  | | 2024 | 2030 |  | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 9 к программе |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | |  | | 2024 | 2030 |  | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| 2.4.4.Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | | |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства[[23]](#footnote-24) |  | | 2024 | | 2030 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования[[24]](#footnote-25) |  | | 2024 | | 2030 |  |  |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. |  | | 2024 | | 2030 |  | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[25]](#footnote-26) |  | | 2024 | | 2030 |  | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3..4.Иные мероприятия |  | |  | |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

(в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)

Ранжированный адресный переченьдворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2019 год | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Заводская, 5 | 729,51 | Протокол № 4 от 17 октября 2018 г | 05.10.2018 | 130,3 | 130,3 | 2 | Выравнивание площадки, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. покраска, посадка деревьев | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 2 | ул. 8 Марта, 7 | 779,78 | Протокол № 3 от 15 октября 2018 г | 04.10.2018 г | 209,4 | 209,4 | 2 | Выравнивание площадки, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. покраска, посадка деревьев | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 3 | пер. Охотничий, 3 | 802,98 | Протокол № 5 от 17 октября 2018 г | 05.10.2018 | 130,6 | 130,6 | 2 | Выравнивание площадки, угощение горячим чаем работников подряднойорганизации. уборка мусора. покраска, посадка деревьев | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 4 | ул. Северная, 2 | 804,78 | Протокол № 2 от 15 октября 2018 г. | 04.10.2018 г. | 201,6 | 201,6 | 2 | Выравнивание площадки, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. покраска, посадка деревьев | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 5 | ул. Северная, 4 | 779,44 | Протокол №16 от 18 октября 2018 г. | 05.10.2018 г. | 157,5 | 157,5 | 2 | Выравнивание площадки, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. покраска, посадка деревьев | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 6 | ул. Советская, 4 | 392,84 | Протокол № 6 от 18 октября 2018 г. | 05.10.2018 г. | 171,3 | 171,3 | 2 | Выравнивание площадки, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. покраска, посадка деревьев | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 2022 год | | | | | | | | | |
| 7 | ул. Кирова, 6 | 394,91 | Протокол № 9 от 26.08.2021 | 07.10.2020 | 373,7 | 373,7 | 2 | Демонтаж старых тротуаров, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. Устройство и покраска изгородей, посадка цветов. | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 8 | ул. Советская, 9 | 387,81 | Протокол № 8 от 26.08.2021 | 07.10.2020 | 652,2 | 652,2 | 2 | Демонтаж старых тротуаров, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. Устройство и покраска изгородей. | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 9 | ул. Школьная, 6 | 787,93 | Протокол № 3 от 23.08.2021 | 03.10.2020 | 663,3 | 663,3 | 2 | Демонтаж старых изгородей, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. Устройство, покраска оборудования и изгородей, разбивка клумб, посадка цветов. | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 10 | ул. Школьная, 8 | 787,9 | Протокол № 4 от 23.08.2021 | 03.10.2020 | 660,5 | 660,5 | 2 | Демонтаж старых изгородей, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. Устройство, покраска оборудования и изгородей, разбивка клумб, посадка цвето | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 11 | ул. Школьная, 10 | 791,9 | Протокол № 1 от 23 08.2021 | 03.10.2020 | 430,0 | 430,0 | 2 | Демонтаж старых изгородей, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. Устройство, покраска оборудования и изгородей, разбивка клумб, посадка цвето | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 12 | ул. Школьная, 12 | 796,66 | Протокол № 2 от 23.08.2021 | 03.10.2020 | 313,3 | 313,3 | 2 | Демонтаж старых изгородей, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. Устройство, покраска оборудования и изгородей, разбивка клумб, посадка цвето | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 13 | ул. Кирова, 8 | 395,77 | Протокол № 10 от 26.08.2021 | 07.10.2020 | 794 8 | 794 8 | 2 | Демонтаж старых тротуаров, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. Устройство и покраска изгородей, посадка цветов | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 2024 год | | | | | | | | | |
| 14 | ул. Дзержинского, 3 | 798,1 | Протокол № 3 от 10.08.2023 | 15.08.2023 | 925,6 | 925,6 | 2 | Демонтаж старых тротуаров, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. Устройство и покраска изгородей, посадка цветов. | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 15 | ул. Дзержинского, 5 | 997,56 | Протокол № 4 от 10.08.2023 | 15.08.2023 | 857,4 | 857,4 | 2 | Демонтаж старых тротуаров, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. Устройство и покраска изгородей, посадка цветов. | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 16 | ул. Дзержинского, 7 | 997,56 | Протокол № 5 от 10.08.2023 | 15.08.2023 | 751,9 | 751,9 | 2 | Демонтаж старых тротуаров, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. Устройство и покраска изгородей, посадка цветов. | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 17 | ул. 8 Марта, 1 | 704,4 | Протокол № 1 от 10.08.2023 | 15.08.2023 | 574,4 | 574,4 | 2 | Демонтаж старых тротуаров, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. Устройство и покраска изгородей, посадка цветов. | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 18 | ул. Дзержинского, 1 | 718,6 | Протокол № от 10.08.2023 | 15.08.2023 | 792,9 | 792,9 | 2 | Демонтаж старых тротуаров, угощение горячим чаем работников подрядной организации. уборка мусора. Устройство и покраска изгородей, посадка цветов. | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 2025-2030 годы | | | | | | | | | |
| 19 | ул. Заводская, 1 | 729,51 |  |  |  |  |  |  | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» |
| 20 | ул. Кирова, 2 | 402,74 |  |  |  |  |  |  | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс |
| 21 | пер. Охотничий, 1 | 799,66 |  |  |  |  |  |  | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс |
| 22 | ул. Советская, 3 | 588,7 |  |  |  |  |  |  | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс |
| 23 | ул. Школьная, 4 | 369,45 |  |  |  |  |  |  | ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

(в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования  (муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории,  адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Канифольнинский сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края | сельское поселение | п. Канифольный | п. Канифольный, ул. Школьная, 1 | Игровая зона, зона отдыха | Игровая зона, зона отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… | сельское поселение | п. Канифольный | п. Канифольный, ул. Советская, 13 | Деловая зона, зона отдыха | Деловая зона, зона отдыха |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка под

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

(в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год | | | |
| 1. | **Программа, всего:** | Ответственный исполнитель:  Соисполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |
| 2 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего:** |  |  |  |  |  |  | 1000,6 |  |  | 3 587, 5 тыс.руб. | |  | | | 4941,6 тыс. руб. | | | |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 913,3 |  |  | 3 325,000 тыс. руб. | | |  | | |  | | |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  | 48,1 |  |  | 175,000 тыс.руб. | | |  | | | 4804,7 тыс. руб | | |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 19,3 |  |  | 34,65347 тыс.руб. | | |  | | | 58,9 тыс. руб | | |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 52,9 тыс.руб. | | |  | | | 78,0 тыс. руб | | |
| 3 | **Благоустройство общественных пространств, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 2454,7 тыс. руб. | | |  | | |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 243032,3 тыс. руб. | | |  | | |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 242,4 тыс. руб | | |  | | |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 4 | **Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |
| 5 | **ИНЫЕ, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | |

Глава Канифольнинского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Островень Т.А.

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет Нижнеингашского района

Красноярского края

(в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)

**Отчет**

**об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ | | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.м  кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

(в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Дзержинского д.№1 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | \_ |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 24 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 467,5 кв. м |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | (требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | ед. | нет |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 0 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Дзержинского д.№3 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | \_ |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 29 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 467,5 кв. м |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 4 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | (требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | ед. | нет |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 0 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. 8 Марта д.№1 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | \_ |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 29 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 408,0 кв. м |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | (требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Качели, песочница |  |
|  | Количество | ед. | 3 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | клумбы |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 16 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Северная д.№ 2 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 40 чел |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 752,0 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 4 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | песочница, качели,  турник |  |
|  | Количество | ед. | 7 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | беседка |  |
|  | Количество | ед. | 1 ед. |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовл. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Северная д.№4 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | \_ |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 18 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 832,0 кв. м |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | (требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | ед. | нет |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 0 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. 8 Марта д.№7 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | \_ |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 27 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 884,0 кв. м |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 4 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | (требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | ед. | нет |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 0 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Кирова д. № 6 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 25 чел |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 1536,0 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31» июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Кирова д.№8 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | \_ |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 22 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 132,0 кв. м |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | (требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | ед. | нет |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 0 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Советская д.№9 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | \_ |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 12 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 132,0 кв. м |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | (требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | ед. | нет |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 0 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Дзержинского д.№7 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | \_ |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 30 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 2496,0 кв. м |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | (требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | ед. | нет |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 0 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Дзержинского д. №5 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 39 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 1590,0 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | -. |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31» июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Советская д.№4 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | \_ |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 20 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 420,0 кв. м |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | ет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | (требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | ед. | нет |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 0 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД ул. Советская д. № 3 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 27 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 432 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | нет |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июня 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 31.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Заводская д. № 5 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 38 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 770 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 5 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | качели, песочница |  |
|  | Количество | ед. | 2 ед. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | уд. |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | клумбы |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 6 |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31» июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  пер. Охотничий д.№3 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | \_ |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 36 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 770,0 кв. м |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 3 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | (требует ремонта) |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Турник, горка |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | беседка |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | клумбы |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 5 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Школьная д. № 6 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 25 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 504,0 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 3 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | нет |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | нет |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Школьная д. № 8 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 28 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 504,0 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 3 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | нет |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | нет |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Школьная д. №10 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 36 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 462,0 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 1 ед |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | горка, песочница, качели |  |
|  | Количество | ед. | 3 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлет. |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | клумба |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 8 шт. |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД ул. Заводская д. № 1 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 30 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 494 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 ед. |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД ул. Кирова д. № 2 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 22 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 390 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 ед. |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | песочница, турник, качели |  |
|  | Количество | ед. | 4 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июня 2017 г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД ул. Школьная д. № 4 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 14 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 40 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 ед. |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД  ул. Школьная д. № 12 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 28 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 462,0 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 3 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | турник |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | нет |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | клумбы |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 6 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | МКД пер. Охотничий д. № 1 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 36 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 500 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 4 ед. |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | Общественная территория ( район ДК, памятника участникам ВОВ, хоккейная коробка, пруд) |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 700 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 6904 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 3 ед. |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлет. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 шт. |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовл. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 шт. |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | хоккей-ная коробка |  |
|  | Количество | ед. | 1 ед. |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовлетв. |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | газон,  клумбы,  деревья |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 36 шт. |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | ул. Советская (центральная площадь, парковка автотранспорта, церковь) |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | - |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 650 чел. |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 3800 кв.м. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 1 ед. |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовл. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 4 ед. |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв. м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: « 31 » июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист I категории  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории | ул. Советская(центральная площадь, парковка автотранспорта, церковь) |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 3800 |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | 650 |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | церковь |

*\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)*

*\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовл. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | нет |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 4 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Требует ремонта |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | нет |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: «31» июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист 1 категории **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории по состоянию на 01.08.2017**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории | Район ДК, памятника участникам ВОВ, хоккейная коробка,пруд) |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 6904 |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** | не благоустроенная |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | 700 |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)*

*\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 3 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовл. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удов |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Требует ремонта |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Хоккей-ная коробка |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | нет |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удов |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Газон, клумбы, деревья |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 36 |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: «31» июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Зам. главы администрации **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Муравьёва М.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист 1 категории **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Кепина И.Л.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Работник ВУС **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** Ткачёва А.В.

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

в муниципальном образовании

Канифольнинский Сельсовет Нижнеингашского района

Красноярского края

(в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования  (муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет Нижнеингашского района

Красноярского края

(в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о территории благоустройства | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | | | | | | | | Количественные характеристики | | | |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | | | | | | | | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | | количество квартир, шт. | |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | | номер заключения межведомственной комиссии | | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | | | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | | | | | | |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | Наличие системы отопления | | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | | Наличие системы горячего водоснабжения | | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | | 19 | | 20 | 21 | | | 22 | | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о дворовой территории | | | | | |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение  зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики благоустройства | | | | | | | |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет\_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

*\* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

в муниципальном образовании

Канифольнинский сельсовет Нижнеингашского района

Красноярского края

(в редакции Постановления от 25.09.2024 № 34)

**Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по муниципальному образованию Канифольнинский сельсовет**

**Нижнеингашского района Красноярского края**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года**

**(по кварталам, нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 201\_ год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество дворовых территорий муниципального образования | шт |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | шт |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий муниципального образования | кв.м. |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных  дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | кв.м. |  |  |  |  |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |

Руководитель органа

местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

1. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы. [↑](#footnote-ref-2)
2. Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-3)
3. В данный раздел рекомендуется включать информацию о состоянии сферы благоустройства за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации Программы. [↑](#footnote-ref-4)
4. Может быть отражена иная структура по возрасту. [↑](#footnote-ref-5)
5. По показателям 3.1.2-3.1.5 отражаются реквизиты муниципального правового акта и краткое описание основных положений соотносящихся со сферой благоустройства. [↑](#footnote-ref-6)
6. Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. [↑](#footnote-ref-7)
7. Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-8)
8. Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-9)
9. Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-10)
10. Указать реквизиты муниципального правового акта (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-11)
11. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-12)
12. Привести данные о результатах работы комиссии. [↑](#footnote-ref-13)
13. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-14)
14. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

    Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.

    Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. [↑](#footnote-ref-15)
15. В концепции отражается настоящее и будущее территории

    а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

    б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-16)
16. Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». [↑](#footnote-ref-17)
17. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-18)
18. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-19)
19. Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=AF8FB8ADDCDFCE0A341C063282EFE91EAB407F8536832994EE651832F4T7HBR) Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-20)
20. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-21)
21. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-22)
22. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-23)
23. [↑](#footnote-ref-24)
24. [↑](#footnote-ref-25)
25. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-26)